KNOW HOW DE LA PROMOTION INMOBILIÈRE  À L’ESPAGNE.

JULI LLUECA, ARCHT.

(J’ai ècrit ça pour un promoteur ètranger qui ne comprenait pas comment çá fonctionait ici : escusez mon français)

| STAFF : | ÈQUIPE CONTRAIRE |
| --- | --- |
| PROMOTEUR IMAGE DU PROMOTEUR VENDEUR ARCHITECTE | PROPIÈTARIES DU SOL BANCS CONTROLEUSES TECNIQUES ASSURANCES NOTAIRE I ENRÈGISTREMENT MAIRIE ET ADMINISTRATION PUBLIQUE LES COMPAGNIES D’ELECTRICITÉ, EAU, GAZ CONSTRUCTEUR VOISINS CLIENTS |

L’STAFF

| QUI | LES RÔLS DE CHACUN |
| --- | --- |
| PROMOTEUR | - Dèssiner l‘opèration : - Quel produit - Pour quel client - Ètudier la viabilité et les options èconomiques - Consuivir de l’argent pendant le procés - Chercher et acheter le sol. - Choisir la reste de l’staff. - Choisir le constructeur. - Impulser et controler le travail et les produits de la reste des acteurs, staff ou non : - La redaction du project - Les permis d’oeuvre - Les assurances. - La debut des travaux - Le ritme des travaux. Le timing. - Le ritme des ventes - Une fois choisis les colaborateurs, laiser a chacun son champ d’action, mais èxiger l’accompliment de ses objectifs partiels et globales. - Gèrer tous les conflits parvenus pendant le proces avec agilité. - Dècider sur les dèviations des previsions des coûts ou vendes - Recevoir tous les feed back et rèdessiner l’òpération lorsqu’il faut. - Faire la livraison du batiment aux clients. - Gèrer les conflits et reclamations posterieurs |
| IMAGE DU PROMOTEUR | - Être une (ou deux) personne fisique, toujours la même, qui est ’image publique du promoteur en leur rapport avec “l’èquipe contraire”, et à laquelle on reconait et identifie “le promoteur”. - Avoir une siège claire au municipe, o à moins de 30 Km. et une forme agile de contacter et d’avoir une rèponse. |
| VENDEUR | - Avoir accés aux clients auquels la promotion est destinée. - Aider a dèfinir le produit - Être là, et facilement contactable, pour montrer le produit aux interesés - Vendre : - Vite - Au prix le plus haut - Au clients pas conflictives (voir clients) - Aider aux raports avec les clients pendant la livraison du produit et aprés. |
| ARCHITECTE, APAREJADOR ET EQUIPE TECNIQUE. | - Faire un project : - Facile à vendre - Bon marché à construire - Avec des sistèmes et qualités qui evitent les conflits avec les clients, basiquement par humiditè et crevasses. - Que passe le control tecnique - Que obtienne les permis oficiels - Beau et avec de la qualité architectonique. - Que aporte une image positive au promoteur pour futurs travaux - Aider activement en les raports avec les Administrations publiques, et resoûdre vite les demandes de la Mairie sur le project. - Controler les travaux pour que la qualité soie la demandée au project et pour èviter les posterieurs conflits, basiquement humiditè et crevasses. - Gèrer les conflictes tecniques avec agilité et dècider les changes necesaires, ou les proposer au promoteur lorsqu’ils ont une rèpercussion èconomique. |

L’EQUIPE CONTRAIRE

| QUI | QU’EST CE QU’ON VEUT D’EUX |
| --- | --- |
| PROPIÈTARIES DU SOL | - Qu’il y en aie beaucoup, et dispossés reèlment à vendre. - Que leur demande de prix soit acceptables. - Qu’ils soient indèpendents pour agir. - Qu’ils soient formels et ne changent pas d’idée - Qu’ils ne cachent pas les empèches pour l’escripturation. |
| BANCS | - Que nous donne du finançament bon marché. - Que ne nous posse pas des restriccions ou èxigences especiales. - Que soit agile et bon marché avec les moviments d’argent avec l’exterieur. - Que soit facile de tranfèrer le credit aus achateurs. |
| CONTROLEUSES TECNIQUES | - Que soie bon marchée - Que accepte nôtre projecte sense demander trop de nouvelles choses. - Que ne derànge le chantier et ne mette pas des reserves tecniques dans ses reports. |
| ASSURANCES | - Que soie bon marchée - Que soit accepté par le banc et le notaire. |
| NOTAIRE I ENRÈGISTREMENT | - Que ne nous mette pas d’empechements aux escriptures et leur enregistrèment. - Que soit diligent. |
| MAIRIE ET ADMINISTRATION PUBLIQUE | - Que nous donne tous les permis avec rapidité - Que ne nous demande pas de l’argent pas prevu. - Que ne nous arrete pas les travaux - Qu’il soit aimable avec nous. - Que, à la fin, ne nous demande pas des travaux pas prevus. |
| LES COMPAGNIES D’ELECTRICITÉ, EAU, GAZ | - Qu’elles nous donnent leur service lorsqu’on en a besoin - Que ne nous demandent pas couvrir des frais o des paiements pas prevus |
| CONSTRUCTEUR (LE PLUS IMPORTANT) | - Que soie capable de comprendre et discuser un project et finalement donner un dèbit prècis. - Que cet dèbit soit ajusté aux coûts prevus. - Qu’il aie la capacité professionel d’organization pour executer le project, et qu’il soit facil a contacter a tout heure. - Qu’il aie des ouvriers qualifiés pour faire son mètier. - Qu’il y aie toujours un maître d’oeuvre là : - Qui sage son mètier. - Qui comprenne les plans. - Qui sage faire les plantées du project sur le terrain. - A qui l’architecte puisse donner des instructions, et que les comprenne. - Qu’il execute le project fidèlement et que demande toujours autorisation pour faire des changements. - Qu’il aie des industriels bons et disciplinnés. - Qu’il accomplisse ses termes. - Que ne demande pas des extra. |
| VOISINS | - Que ne nous dènnoncent pas - S'ils le font, qu’il soit facile a arranger avec eux. |
| CLIENTS | - Qu’ils achètent nos produits rapidement. - Que ne demandent pas des changes - Que ne soient pas susceptibles aux petites défauts - Que ne ne nous dénoncent pas ni soient bèligerants dans les tribunals. |